SEDE PUERTO MONTT

planificación Sprint Proyecto APT

Integrantes:

Jorge González

José Román Riffo

Docente:

Luis Yagi Figueroa

Asignatura:

Capstone

Modalidad:

Vespertina

Carrera:

Ingeniería en Informática

Lugar:

DUOC UC Sede Puerto Montt

Fecha:

03/10/2025

Contenido

Introducción a metodología scrum	3

Definición de roles del Equipo de Trabajo	4

Estructura General de la Metodología Aplicada	5

Planificación Detallada de Sprints	6

# Introducción a metodología scrum

El desarrollo del Proyecto APT se llevó a cabo aplicando la metodología ágil Scrum, un enfoque iterativo e incremental que facilita la gestión eficiente de proyectos de software. Este marco promueve la colaboración continua, la adaptabilidad a los cambios y la entrega progresiva de resultados funcionales mediante ciclos de trabajo denominados sprints.

En este proyecto, el desarrollo se organizó en cinco sprints principales, cada uno con una duración estimada de tres semanas, abarcando desde la configuración inicial del entorno hasta la integración y presentación final del sistema. Esta estructura permitió al equipo revisar avances, resolver obstáculos y validar continuamente cada módulo desarrollado, asegurando la calidad técnica y la coherencia entre las diferentes etapas del sistema.

La adopción de Scrum resulta especialmente adecuada para el Proyecto APT, ya que garantiza una integración progresiva de funcionalidades, una retroalimentación constante durante todo el ciclo de desarrollo y una entrega final sólida, estable y dentro de los plazos establecidos.

# Definición de roles del Equipo de Trabajo

Para la ejecución del proyecto se definieron roles claros que permitieron organizar las tareas y responsabilidades de acuerdo con las competencias de cada integrante:

Product Owner: Jorge González (encargado de definir los requerimientos y prioridades del sistema).

Scrum Master: Jose Roman (responsable de coordinar las actividades y asegurar el cumplimiento de los objetivos en cada sprint).

Development Team:

José: responsable del desarrollo del backend, la base de datos y la arquitectura API.

Jorge: responsable del desarrollo del frontend, diseño de interfaz y funcionalidad offline.

Ambos colaboraron en la documentación técnica, pruebas de integración y la presentación final del proyecto.

# Estructura General de la Metodología Aplicada

El desarrollo del Proyecto APT se estructuró en cinco sprints distribuidos a lo largo de 18 semanas, alineados con las tres fases principales definidas en la planificación general del proyecto:

Fase 1: Configuración e Implementación Inicial (Semanas 1–4)

Fase 2: Desarrollo e Integración de Módulos (Semanas 5–14)

Fase 3: Optimización, Auditoría y Presentación Final (Semanas 15–18)

Cada sprint fue diseñado con un objetivo general claramente definido, historias de usuario asociadas, tareas técnicas específicas, entregables verificables y responsables asignados.

Esta estructura permitió mantener una trazabilidad completa de las actividades, garantizar una entrega incremental de funcionalidades y asegurar que cada etapa aportara valor tangible al producto final. Además, el uso de Scrum favorecerá la revisión continua del progreso, la detección temprana de errores y la integración progresiva de los módulos del sistema, culminando en una futura entrega final estable, funcional y alineada con los objetivos del proyecto.

| Sprint | Semanas | Objetivo General | Historias de Usuario Asociadas | Tareas Técnicas Principales | Entregables | Responsable(s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | 1–3 | Configurar el entorno de desarrollo, la base de datos y los módulos base del sistema. | HU01, HU02, HU03, HU04 | - Crear estructura del proyecto en Node.js. - Configurar conexión con PostgreSQL. - Implementar registro y login con JWT. - Crear tablas de proveedores y productos. - Implementar endpoints CRUD RESTful. - Validar relaciones entre entidades. - Probar endpoints en Postman. - Documentar API base con Swagger. | API funcional con autenticación, CRUDs de proveedores y productos operativos, y documentación inicial. | José |
| Sprint 2 | 4–6 | Implementar la gestión de inventario y movimientos de insumos con lógica de stock. | HU05, HU06 | - Crear tablas de inventario y movimientos_insumo. - Desarrollar lógica de actualización automática de stock. - Generar vista SQL de stock total. - Diseñar interfaz para visualización de inventario. | Inventario operativo con actualizaciones automáticas de stock y vista SQL funcional. | José / Jorge |
| Sprint 3 | 7–9 | Desarrollar los módulos de checklists y alertas automáticas. | HU07, HU08, HU09 | - Crear tablas checklists, checklist_items y alertas. - Implementar endpoints de creación, actualización y validación. - Generar alertas automáticas por stock bajo, temperatura o checklist incompleto. - Diseñar formulario dinámico y panel de auditor con filtros. | Módulo de checklist funcional y sistema de alertas automatizadas con panel de auditoría. | José / Jorge |
| Sprint 4 | 10–13 | Implementar el control de temperaturas, la auditoría del sistema y la sincronización offline. | HU10, HU11, HU12 | - Crear tablas registros_temperatura y auditoria. - Implementar endpoints de auditoría y registro de temperaturas. - Desarrollar lógica de almacenamiento local y sincronización offline. | Auditoría activa, control de temperaturas y modo offline operativo. | José / Jorge |
| Sprint 5 | 14–18 | Desarrollar dashboards de análisis, reportes, pruebas finales e integración del sistema. | HU13, HU14, HU15 | - Generar endpoints de reportes y métricas. - Crear dashboards con visualizaciones BI. - Agregar exportaciones a Excel y PDF. - Ejecutar pruebas unitarias e integración. - Corregir errores detectados. - Ensayar presentación y documentación final. | Sistema APT completo con dashboards, reportes exportables y documentación final lista para la demo. | José / Jorge |

# Planificación Detallada de Sprints

Sprints Detallados

Sprint 1 — Configuración Inicial y Autenticación

Semanas: 1–3

Objetivo:

Establecer el entorno de desarrollo completo, la conexión con la base de datos PostgreSQL y los mecanismos de autenticación mediante JWT. Además, desarrollar los primeros módulos base (Proveedores y Productos), fundamentales para los procesos de inventario.

Historias de Usuario:

HU01: Registro de usuarios con roles definidos (administrador, auditor, operario).

HU02: Inicio de sesión y validación mediante tokens JWT.

HU03: CRUD de proveedores.

HU04: CRUD de productos.

Tareas Técnicas Detalladas:

Configuración del entorno:

- Estructurar carpetas del proyecto (src/, controllers/, routes/, models/, middlewares/).

- Crear archivo .env para gestión de variables (credenciales, claves JWT, puerto).

- Instalar dependencias: express, pg, dotenv, jsonwebtoken, bcrypt, cors, nodemon.

Base de datos y modelos iniciales:

- Configurar conexión con PostgreSQL usando pg.Pool.

- Crear tabla usuarios con columnas para id, nombre, email, contraseña encriptada y rol.

- Crear tablas proveedores y productos, estableciendo claves foráneas y restricciones únicas.

- Validar integridad referencial entre proveedores y productos (FK).

Autenticación JWT:

- Implementar endpoints /auth/register y /auth/login.

- Encriptar contraseñas con bcrypt.

- Generar y verificar tokens JWT con expiración y middleware de autenticación.

- Configurar CORS y manejo de errores centralizado.

Validación y documentación:

- Probar endpoints en Postman con distintos roles.

- Documentar endpoints y esquemas en Swagger (login, registro, CRUDs).

- Crear mockup inicial de UI para el login y panel base.

Entregables:

API REST base operativa.

Autenticación segura con JWT.

CRUD de productos y proveedores funcional con validaciones.

Documentación inicial de endpoints.

Responsables:

José: Backend completo (API, conexión BD, autenticación).

Jorge: Documentación técnica y mockups UI iniciales.

Sprint 2 — CRUD de Proveedores y Productos

Semanas: 4–6

Objetivo:

Implementar el módulo de inventario para gestionar insumos y registrar sus movimientos (entradas, salidas o ajustes). El sistema debe mantener actualizado el stock en tiempo real y ofrecer consultas consolidadas a nivel SQL.

Historias de Usuario:

HU05: Registro de movimientos de insumos.

HU06: Visualización del stock disponible.

Tareas Técnicas Detalladas:

Diseño y estructura del módulo:

- Crear tablas inventario y movimientos_insumo con sus relaciones (FK a productos).

- Incluir campos como tipo_movimiento, cantidad, fecha y usuario responsable.

Endpoints RESTful:

- /inventario: obtener y actualizar niveles de stock.

- /movimientos: registrar movimientos (entrada/salida/ajuste).

Lógica de negocio:

- Actualización automática del stock tras cada movimiento.

- Validar stock negativo y registrar auditoría del cambio.

- Crear vista SQL vista_stock_por_producto para consulta agregada.

Interfaz y pruebas:

- Interfaz de inventario con tabla y filtros (por producto, fecha o ubicación).

- Pruebas unitarias del cálculo de stock dinámico.

- Validar integridad de datos y control de errores (duplicados o inconsistencias).

Entregables:

- Módulo de inventario operativo con stock dinámico.

- Vista SQL consolidada de stock.

- Pruebas unitarias y documentación técnica del flujo de actualización.

Responsables:

José: Backend y SQL.

Jorge: Interfaz visual de inventario y validaciones de stock.

Sprint 3 — Inventario y Movimientos

Semanas: 7–10

Objetivo:

Desarrollar los formularios dinámicos de checklists de limpieza y control, junto con un sistema de alertas automáticas basado en condiciones críticas (stock bajo, checklist incompleto, temperatura fuera de rango).

Historias de Usuario:

HU07: Creación y registro de checklist de limpieza.

HU08: Revisión de checklists por parte del auditor.

HU09: Generación y gestión de alertas automáticas.

Tareas Técnicas Detalladas:

Checklists:

- Crear tablas checklists y checklist_items.

- Implementar endpoints /checklists y /checklists/:id/items (GET, POST, PUT).

- Campos: turno, fecha, responsable, observaciones, estado (pendiente/completo).

- Validaciones por rol: solo el cocinero puede crear, auditor revisa.

Alertas:

- Crear tabla alertas (id, tipo, descripción, estado, fecha).

- Implementar endpoints /alertas (GET, PUT).

- Automatizar generación de alertas en tres casos:

Stock bajo.

- Temperatura fuera de rango.

- Checklist incompleto.

- Panel de auditoría:

- Diseñar vista para revisar checklists y alertas filtradas.

- Permitir marcar alertas como resueltas o pendientes.

- Integrar datos entre backend y frontend.

Pruebas:

- Flujo completo de checklist + alerta.

- Casos de validación (rol incorrecto, datos faltantes).

- Documentación en Swagger.

Entregables:

- Checklists funcionales y editables.

- Sistema de alertas automático y panel de revisión.

- Validaciones por rol y estados correctos.

Responsables:

José: Backend de checklists y alertas.

Jorge: Interfaz checklist, panel auditor y pruebas visuales.

Sprint 4 — Checklists de Limpieza y Control de Calidad

Semanas: 11–13

Objetivo:

Incorporar módulos avanzados de trazabilidad, incluyendo el control de temperaturas, el registro de auditorías del sistema y la funcionalidad de sincronización offline para continuidad operativa sin conexión.

Historias de Usuario:

HU10: Registro de temperaturas.

HU11: Auditoría del sistema.

HU12: Sincronización offline.

Tareas Técnicas Detalladas:

Control de temperatura:

- Crear tabla registros_temperatura (fecha, hora, valor, equipo, usuario).

- Endpoints /temperaturas (GET, POST).

- Validar rango permitido y generar alerta si excede límites.

Auditoría del sistema:

- Crear tabla auditoria con registro de acciones (usuario, endpoint, fecha, tipo de cambio).

- Middleware global para registrar cada acción CRUD relevante.

Sincronización offline:

- Implementar almacenamiento local (IndexedDB o LocalStorage).

- Lógica de sincronización cuando se recupere la conexión.

- Pruebas de reconexión y envío diferido de datos.

Pruebas y documentación:

- Validar exactitud de auditorías y reconexiones.

- Actualizar documentación Swagger.

Entregables:

Control de temperatura operativo con alertas automáticas.

Auditoría funcional de eventos.

Soporte offline validado con pruebas de reconexión.

Responsables:

José: Backend (temperatura y auditoría).

Jorge: Sincronización local e interfaz de control.

Sprint 5 — Alertas Automáticas y Revisión Auditor

Semanas: 14–18

Objetivo:

Desarrollar dashboards analíticos, reportes exportables, ejecutar pruebas finales y preparar la entrega definitiva del sistema APT, con documentación técnica completa y demo final.

Historias de Usuario:

HU13: Dashboard auditor.

HU14: Exportaciones (Excel/PDF).

HU15: Entrega final e integración completa.

Tareas Técnicas Detalladas:

Dashboards y reportes:

- Endpoints /reportes con métricas agregadas (checklists, alertas, temperatura, stock).

- Implementar visualizaciones BI (gráficos de cumplimiento, stock, historial térmico).

- Integrar librerías chart.js o recharts para visualización dinámica.

- Exportaciones con exceljs y pdfkit.

Pruebas y calidad (QA):

- Pruebas integrales de API y UI.

- Validación cruzada entre módulos (inventario, checklist, auditoría).

- Revisión de roles, autenticación y control de acceso.

Documentación y presentación:

- Actualizar Swagger y README.

- Generar documentación técnica (diagramas, endpoints, flujos).

- Ensayo de presentación final y video demostrativo.

Entregables:

- Dashboards operativos con reportes BI.

- Exportaciones Excel y PDF.

- Sistema APT completamente integrado, probado y documentado.

Responsables:

José: API, reportes y QA backend.

Jorge: Dashboards, visualizaciones y documentación final.