Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Durante esta etapa del proyecto APT se ha avanzado considerablemente en el desarrollo del sistema de control de cocina, una aplicación web diseñada para gestionar de forma automatizada los productos, insumos, lotes y movimientos de stock dentro del área de producción alimentaria. Hasta la fecha, se ha completado: Diseño e implementación de la base de datos en PostgreSQL, con tablas para usuarios, proveedores, productos, inventario, movimientos de insumo y alertas. Desarrollo del backend en Node.js con Express, encargado de la lógica de negocio, autenticación de usuarios (con JWT), y control de roles (admin, cocinero, auditor). Implementación del módulo de gestión de productos con validación de duplicados, control de stock mínimo y asociación con proveedores. Vista parcial del funcionamiento del sistema en HTML para su futura transferencia a React. Creación del módulo de lotes, que permite registrar entradas de insumos y generar movimientos bajo la lógica FIFO (First In, First Out). Desarrollo del sistema de alertas automáticas, el cual notifica sobre insumos con bajo stock o vencimientos próximos. Implementación de inicio de sesión funcional, donde cada acción en el sistema se asocia al usuario autenticado. Actualmente, la aplicación se encuentra en fase de desarrollo y pruebas, con el módulo de alertas aun en desarrollo y el sistema de registro de productos y lotes operativo. |
| --- | --- |
| Objetivos | Se realizaron cambios a los objetivos específicos quedando de la siguiente manera - Diseñar y desarrollar un backend sólido y escalable, que gestione productos, insumos, recetas, movimientos y auditorías, asegurando integridad, consistencia y seguridad de los datos. - Implementar un sistema de autenticación y control de acceso por roles, que restrinja funcionalidades según perfil de usuario y registre todas las acciones relevantes de manera segura. - Desarrollar una aplicación frontend capaz de registrar y consultar inventario, checklists y temperaturas, con sincronización automática de datos al restablecer la conexión. - Crear un sistema de alertas automáticas, que notifique sobre temperaturas críticas, vencimiento de insumos, checklists incompletos y desconexión de internet, permitiendo una gestión proactiva de riesgos y seguridad alimentaria. - Implementar dashboards y reportes analíticos avanzados, que permitan visualizar métricas clave, generar reportes históricos y exportar información a Excel, PDF y Power BI para auditorías y toma de decisiones. - Asegurar la integración continua y la calidad del sistema, mediante pruebas unitarias, de integración y de funcionamiento en entornos simulados, garantizando estabilidad y correcto desempeño de todos los módulos. - Mantener un registro histórico completo de todas las acciones y eventos, asegurando trazabilidad, auditoría y acceso confiable a la información del sistema en cualquier momento. |
| Metodología | Se desarrolla mas la descripción de la metodología utilizada quedando de la siguiente manera El desarrollo del Proyecto APT se llevó a cabo aplicando la metodología ágil Scrum, un enfoque iterativo e incremental que permite gestionar proyectos de software de manera flexible y organizada. Esta metodología facilita la colaboración continua entre los miembros del equipo, la adaptación a cambios durante el desarrollo y la entrega progresiva de funcionalidades mediante ciclos de trabajo denominados sprints. El proyecto se estructuró en cinco sprints distribuidos a lo largo de 18 semanas, cada uno con objetivos específicos, historias de usuario asociadas, tareas técnicas definidas, entregables verificables y responsables asignados. La planificación de los sprints se organizó en tres fases principales: 1. Fase 1: Configuración e Implementación Inicial (Semanas 1–4) Incluye la preparación del entorno de desarrollo, la configuración de la base de datos, la implementación de autenticación segura y los módulos iniciales de proveedores y productos. 2. Fase 2: Desarrollo e Integración de Módulos (Semanas 5–14) Comprende la gestión de inventario, registro de movimientos, implementación de checklists, generación de alertas automáticas y panel de auditoría. 3. Fase 3: Optimización, Auditoría y Presentación Final (Semanas 15–18) Se centra en el control de temperaturas, auditoría del sistema, funcionalidad offline, dashboards de análisis, reportes exportables, pruebas finales y preparación de la demo del sistema completo. Cada sprint permite revisar avances, validar módulos desarrollados y aplicar mejoras continuas, asegurando la integración progresiva de las funcionalidades y la entrega de un producto final estable y funcional. Roles y Responsabilidades ● Jorge (Frontend): Responsable del desarrollo de la interfaz de usuario, diseño visual, mockups y funcionalidad offline. Lidera la implementación de los checklists, paneles de auditoría y dashboards, así como las pruebas de usabilidad del sistema. ● José (Backend): Responsable de la arquitectura de la API, gestión de la base de datos y seguridad del sistema. Desarrolla los módulos de inventario, movimientos de insumos, alertas automáticas y auditoría, garantizando la correcta integración de la lógica de negocio. ● Colaboración conjunta: Ambos participan en la definición de requisitos, planificación de sprints, pruebas de integración, depuración, documentación técnica y preparación de la presentación final del proyecto. Esta metodología asegura un desarrollo organizado, flexible y transparente, en el que cada iteración genera valor tangible y permite ajustar prioridades de acuerdo con las necesidades del proyecto y la retroalimentación obtenida durante el proceso. |
| Evidencias de avance | Las evidencias que acompañan este informe son: Base de datos funcional en PostgreSQL, con estructura normalizada y relaciones entre productos, inventario y movimientos. Código del backend (Node.js + Express), con endpoints REST protegidos mediante JWT. Interfaz de gestión de productos y lotes, que permite realizar operaciones CRUD completas. Sistema de alertas activas, que detecta condiciones críticas y las muestra dinámicamente al usuario (parcialmente implementada con necesidad de ajustes). Estas evidencias demuestran el progreso técnico y metodológico del proyecto, mostrando la correcta aplicación de principios de desarrollo web, seguridad, y buenas prácticas en la manipulación de datos sensibles (como usuarios y movimientos de stock). |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Competencia / Unidades de competencia | Actividad / Tarea | Recursos | Duración | Responsable | Observaciones | Estado de Avance | Ajustes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gestión de proyectos | Definición de requisitos y alcance | Documentación de la guía, software de diagramación | Semanas 1–2 | Jorge y José | Base para el desarrollo posterior. | Completado |  |
| Gestión de proyectos | Diseño de arquitectura y modelo de datos | Diagramas UML/ER, software de modelado | Semanas 3–4 | José | La arquitectura debe contemplar funcionamiento offline/online. | Completado |  |
| Desarrollo Full Stack (Backend) | Implementación del servidor y la base de datos | PostgreSQL, Node.js/Express | Semanas 5–7 | José | Priorizar seguridad y trazabilidad. | Completado |  |
| Desarrollo Full Stack (Backend) | Desarrollo de API RESTful | Node.js/Express, Postman | Semanas 7–9 | José | API protegida con JWT y HTTPS. | Completado |  |
| Desarrollo Full Stack (Frontend) | Desarrollo de interfaz móvil y web | React, librerías UI | Semanas 6–10 | Jorge | Interfaz intuitiva, orientada a uso en cocina. | Completado |  |
| Desarrollo Full Stack | Sincronización offline – online | Node.js, PostgreSQL | Semanas 9–11 | Jorge y José | Pruebas en escenarios de baja conectividad. | Completado |  |
| Desarrollo Full Stack | Implementación de alertas y reportes | Node.js, librerías de notificación, Excel | Semanas 11–13 | José | Enlace con dashboards en Power BI. | En curso |  |
| Business Intelligence | Integración con dashboards | Power BI, exportaciones CSV | Semanas 13–14 | Jorge | Visualización de datos históricos. | No iniciado |  |
| Calidad de Software | Pruebas unitarias, integración y usabilidad | Jest, Postman, usuarios tipo | Semanas 15–16 | Jorge y José | Se validará con retroalimentación del usuario. | No iniciado |  |
| Gestión de proyectos, calidad | Documentación y presentación final | Documentación técnica, software de presentación | Semanas 17–18 | Jorge y José | La presentación final debe incluir demo funcional. | No iniciado |  |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: el mayor factor que a facilitado el desarrollo de este proyecto a sido el tiempo que teníamos para poder hacerlo pero ahora que ambos (tanto yo como mi compañero de equipo) comenzamos con nuestra practica profesional me temo que pueda dificultarnos el desarrollo del proyecto por falta de tiempo y también la comunicación porque puede que no compartamos los mismos horarios.

Actividades ajustadas o eliminadas: Señalar los ajustes que realizaste a tu plan de trabajo o actividades que eliminaste y, justifica por qué lo hiciste. En el caso de que tu plan de trabajo no haya requerido ni requiera ajustes, justifica esta decisión a partir de los facilitadores que te han permitido desarrollarlo como fue planeado. No se realizaron cambios al plan de trabajo ya que estaba bastante bien explicado todo el desarrollo y progreso que deberá tener nuestro proyecto de manera realista además de contar con la aprobación del profesor, motivo por el cual no se realizaron ajustes a esté.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: En caso de que no hayas iniciado actividades o estén retrasadas de acuerdo a tu planificación, señala los motivos por los que no has podido cumplir dichos plazos y qué estrategias utilizarás para avanzar en dichas actividades y no afectar tu proyecto APT. La actividades no iniciadas en el proyecto de momento es por que aun no se completa la etapa anterior (pero todo está desarrollándose según los tiempo estipulados en el plan de trabajo)